質問回答書

| 案件番号 | ５０２１９０００２６ |
| --- | --- |
| 案件名 | 東逸見町１丁目地内ほか土質調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 施工条件明示事項 工程関係関係機関等との協議条件による影響 昼間施工であったものが夜間施工となる場合があると記載があります。夜間施工となった場合、通常の作業単価では実施できないため、変更協議の対象になると考えてよろしいでしょうか。また、昼間作業の場合でも、路上作業の場合、夜間は開放となりボーリング資機材の残置ができないことが想定されますが、その際の日々の回送・設置撤去にかかる経費は変更協議の対象となると考えてよろしいでしょうか。 | 昼間施工から夜間施工となった場合の作業単価については、協議の対象といたします。 詳細な調査箇所については別途発注する「東逸見町１丁目地内ほか管渠工事実施設計業務委託」と協議のうえ決定するため、路上作業となり資機材が残置できない場合は、協議の対象といたします。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）