質問回答書

| 案件番号 | 4301000236 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立池上小学校渡り廊下改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 足場の設置期間をお教えください。 | 渡り廊下改修用として80日と、樋（体育館）用として30日を分けて見込んでいます。 |
| ２ | 発生材の積込み方法、運搬車種、運搬距離を お教えください。 | 積込み方法は人力、車両は２ｔ車、運搬距離は8ｋｍ以下を見込んでいます。 |
| ３ | コンクリート基礎新設の生コンクリートは JIS規格外品で良いですか。 | 生コンクリートはJISマーク表示生コンクリートと同様の原材料、製造方法の物とします。 |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）