質問回答書

| 案件番号 | 4301111274 |
| --- | --- |
| 案件名 | 本庁舎１号館ほか鋼製扉改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 落下防止手摺の設置期間をお教え下さい。 | 設置期間は90日にて積算しています。 |
| ２ | 養生の範囲をお教え下さい。（階段等） | 建具及び室内通路・エレベーター 搬入路が養生範囲です。 １号館及び分館Ｒ階は、機械室なので室内外養生を別に積算しています。 |
| ３ | 発生材の積込み方法、運搬車種、運搬距離を お教えください。 | 積込方法は人力、車両は２ｔ車、運搬距離は 約６kmです。 |
| ４ | 各工事エリアへ向かう際、事務室等通り抜ける形となりますが、平日開庁時間帯に工事エリアへ入り作業を行うことは可能でしょうか。 | 基本的に平日開庁時間帯の作業は可能ですが、１号館10階やＲ1階については 通り抜ける日程や時間帯を調整する場合があります。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）