質問回答書

| 案件番号 | 4301000035 |
| --- | --- |
| 案件名 | 温泉谷戸住宅解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 積算基準でのT（工期）は何ヶ月としていますか。 | 請負工事仕様書 工期によります。 |
| ２ | 直接仮設（別紙内訳1,2,3）の共用日数をご教示下さい。 | 供用日数について、別紙内訳書No.1は105日間、No.2は95日間としています。別紙内訳書No.3はありません。 |
| ３ | 設備解体の足場損料（別紙内訳6）について、種類および共用日数をご教示下さい。 | 足場の種類は脚立足場です。供用日数は30日間としています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）