質問回答書

| 案件番号 | 4311000411 |
| --- | --- |
| 案件名 | （仮称）三笠ターミナルロータリー整備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 当該工事予定場所は、現在隣接している建築工事の資材及び、簡易事務所が設置されており、建設工事の工期が7月31日となっています。仮に受注した場合、実際に着工できるのはいつ頃になるのでしょうか。 | 建築工事発注者に確認したところ、資材等は令和２年４月７日までに撤収するため、同年４月10日以降より着工が可能です。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）