質問回答書

| 案件番号 | 4311000128 |
| --- | --- |
| 案件名 | 八幡ハイムA棟外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設の外部足場、棚足場、脚立足場等の設置期間をお教え下さい。 | 外部足場については、枠組本足場（22ｍ未満）、枠組本足場（22ｍ以上）の設置期間は255日、棚足場の設置期間は45日で積算しています。また、脚立足場（階段）、脚立足場（ﾊﾞﾙｺﾆｰ、共用廊下）については、建築工事標準単価の内部仕上足場(改修)の単価を採用していますので、日数による算定はしていません。 |
| ２ | 工事エリア内に、仮設事務所や資材倉庫等を設置することは可能でしょうか。 | 可能です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）