質問回答書

| 案件番号 | 4311900031 |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町浄化センター沈砂池機械設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・特記仕様書 第3章 第3節 §1 (1) 契約工期「令和2年3月13日」に対して 2水路毎の撤去・据付・部分仕様検査を行う場合、 除塵機の製作工程及び現場期間が非常に短い期間となる事が予想されます。 現場の安全管理を考慮して 4水路一度に施工することは可能でしょうか。 | ・特記仕様書 第３章 第３節 §1に記載されている通りです。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）