質問回答書

| 案件番号 | 5021000326. |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和２年度新港地区新港ふ頭保安施設改良工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 開札予定日が1月6日で履行期間が3月 15日まで契約後60日間の工期となっています。材料の工場製作日数・他工事との調整等により工期延長をいつくらいまで予定されていますか。 | 本工事につきましては、令和３年３月15日までとしているが、工期延期が必要となった場合には、財務省関東財務局及び庁内での調整の後、繰越申請手続きを行い、令和３年５月末まで延期することも考えております。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）