質問回答書

| 案件番号 | 5021900132 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見ポンプ所改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | - 直接仮設 足場損料（枠組本足場・安全手すり）の設置日数を教えて下さい。 | 足場損料の設置日数は６０日間です。 |
| ２ | 1）直接仮設 災害防止（ネット状養生シート張り・小幅ネット）の設置日数を教えて下さい。 | 災害防止の設置日数は５０日間です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）