質問回答書

| 案件番号 | 5023000271 |
| --- | --- |
| 案件名 | 池上ハイム自動火災報知設備（インターホン設備）更新修繕 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | メーカーに確認したところアイホン(株)製のインターホン設備について納期が間に合わないとのかいとうでした。履行期間の延長は可能ですか。 | 履行期間内に完了できると考えていますので、履行期間内での完了をお願いします。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）