質問回答書

| 案件番号 | 5031900089 |
| --- | --- |
| 案件名 | 社家導水ポンプ所無停電電源装置更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 半導体不足問題による工期延長について 世界的に半導体不足問題が発生しており、 機器納入が工期内で収まらない場合は工期延長を協議していただけるのでしょうか？ | 不可抗力等、正当な理由がある場合は、協議の上、柔軟に対応します。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）