質問回答書

| 案件番号 | 5031000324 |
| --- | --- |
| 案件名 | リサイクルプラザ空調設備第１期改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | R4.1単価を採用とP1に記載あるが、労務単価については、R4.3から適用となる単価を採用されておりますでしょうか。 | R4.1単価を採用しております。 契約後に、R4.3単価にて工事請負変更契約対応といたします。 |
| ２ | 別紙内訳№1-2記載の冷媒追加充填が単位一式となっておりますが、詳細を教えていただくことは可能でしょうか。 | 12系統、198kgを見込んでおります。 |
| ３ | 別紙内訳№1-3記載のスパイラルダクトの単価は、インサートを含んでおりますでしょうか。 | 含んでおりません。 |
| ４ | 別紙内訳2-2記載の「養生/内部改修部」の単価は、個別改修と考えてよろしいでしょうか。あるいは、複合改修でしょうか。 | 個別改修です。 |
| ５ | 別紙内訳№2-3記載の「整理清掃片付/内部改修部」の単価は、個別改修で考えてよろしいでしょうか。あるいは、複合改修でしょうか。 | 個別改修です。 |
| ６ | 労災保険料に関する現場管理費への補正はされておりますでしょうか。 | しておりません。 |
| ７ | 労務費への執務並行改修の補正についてはされておりますでしょうか。 | しております。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）