質問回答書

| 案件番号 | 5031000248 |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和3度北下浦漁港北下浦1号泊地機能保全工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 第0007号単価表について、運搬距離以外の条件が記載されていないことから単価表の各数量について明示をお願いいたします。 | 第0007号単価表については、積算諸条件調書に係る追加事項に記載の「漁港漁場関係工事積算基準 令和３年度版」に従い積算しています。 |
| ２ | 土砂運搬箇所は離岸堤の沖側の水深何ｍの個所でしょうか。なお、概ね300m3土運船（開閉式）に満載した場合は、土捨後の土砂隆起を含めて5m程度の水深が必要となります。 | 水深３～５ｍの箇所を想定していますが、施工条件明示に記載のとおり、投入箇所の水深を事前に確認のうえ、投入箇所について協議いたします。 |
| ３ | 浚渫作業期間中において、北下浦漁港内にﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船・土運船・引船・汚濁防止枠の各船舶等が停泊することとなりますが、各船舶に必要な水深が確保された停泊場所が確保されていますでしょうか。なお、停泊できない期間等がある場合は、基地港から現場までの日々えい航費について、落札後の設計変更協議事項としていただけますでしょうか。 | 停泊箇所の水深は確保されています。 また、横須賀市東部漁業協同組合（北下浦支所）と事前に協議し施工することとなりますが、停泊できない期間が生じた場合については協議のうえ、えい航費の変更も含めて善後策を検討することとします。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）