質問回答書

| 案件番号 | 5041000146 |
| --- | --- |
| 案件名 | はまゆう公園施設改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ［第0019号単価表］の「開粒度アスコン(13)」が大型単価になっておりますが、現場入口が狭隘で4t車程度しか入れないと思われます。小型車割増単価への変更は可能でしょうか。 |  |
| ２ | ロングパイル人工芝についてですが、人工芝メーカーに製造納期等確認したところ特記仕様書に合致する人工芝だと工期内での納入・施工完了が困難だとの回答を得ました。 特記仕様書(ロングパイル人工芝の使用材料について)の一部仕様変更または年度をまたぐ工期変更は可能でしょうか。 |  |
| ３ | 以下余白 |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）