質問回答書

| 案件番号 | ５０４１９００１１４ |
| --- | --- |
| 案件名 | 大矢部高区ポンプ所ほかポンプ制御盤等更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 盤製造メーカーに納期を問い合わせた所、 内部部品のインバータが不足していて、現状納期が１年程度との回答が来ました。 世界的な情勢の影響と思われますが、上記の通り納期がかかる際は、適切に工期延伸して頂くと考えていてよろしいでしょうか？ | よろしいです。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ァイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）