質問回答書

| 案件番号 | 5041000084 |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和４年度梅田橋修繕工事（その２） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 材料メーカーによると沓座等工場製作日数が相当にかかるとのことで、状況に応じて工期延期の可否をお知らせください。 | 沓座等工場製作に期間を要する理由の工期延期は可能です。ただし、本工事は河川内の作業となることから、作業は渇水期のR5年5月までとなります。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）