質問回答書

| 案件番号 | 5041000193 |
| --- | --- |
| 案件名 | 池上３丁目公園ほか１公園遊具設置工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 第０００８号単価表 スクリーニングス舗装（人力施工）ｔ＝40㎜でスクリーニングス舗装2.5～0㎜の材料の入力が落ちていると思われますが設計書の通り積算してよろしいのですか | ご質問のとおり、スクリーニングス舗装の材料費計上漏れがありました。 入札にあたっては、設計書のとおりに積算してください。訂正箇所については、契約後に変更で対応します。 |
| ２ | 第0019号単価表 ２間低鉄棒１０基当たりの単価表で ＴＪ0060２間低鉄棒の数量が１基 ＴＪ0070２間低鉄棒組立据付費１基 ＳＪ0120２間低鉄棒基礎３基 となっていますが設計書のとおり積算してよろしいのでしょうか | 正しくは下記のとおりです。 ＴＪ0060２間低鉄棒の数量が10基 ＴＪ0070２間低鉄棒組立据付費10基 ＳＪ0120２間低鉄棒基礎30基 入札にあたっては、設計書のとおりに積算してください。訂正箇所については、契約後に変更で対応します。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）