質問回答書

| 案件番号 | 5053000096 |
| --- | --- |
| 案件名 | 佐島の丘温水プール幼児用プール床塗装小破修繕 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | グリーン購入について説明を読みましたが難しかった為、分かりやすく教えてください。今回はグリーン購入指示はありますか？ | 今回、グリーン物品購入の指示はありません。ただし、特記仕様書に指定した物品等以外に物品等を購入する際は、なるべくグリーン物品を購入してくださいというお願いです。 |
| ２ | 履行期間が契約日～令和6年3月15日になっていたのですが、工期を教えてください。 施工監理は常駐ですか？期間は、履行期間中ですか？工期期間中ですか？ | ・工期：２～３週間（乾燥期間を考慮して計画して下さい）施工期間については現場の指定管理者と調整してください。 ・施工監理は常駐にて工期期間中でお願いします。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）