質問回答書

| 案件番号 | 5051000019 |
| --- | --- |
| 案件名 | 南処理工場煙突部ほか解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 工期（600日）の開始日は、契約日の翌日と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 | 本案件は、仮契約後に議会での承認を経て本契約となるため、想定している工期開始日は、議決予定日である10月4日です。 |
| ２ | 今回工事は、週休2日促進工事ではないと、考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 | お見込みのとおり。 |
| ３ | 直接工事費、共通仮設費等の積算において週休2日補正は、計上されていないと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 | お見込みのとおり。 |
| ４ | 図面番号 ７ 解体範囲図において、樹木の撤去は、伐根を含むと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 | 伐根は含んでおりません。 |
| ５ | 交通誘導警備員は交通誘導警備員Bと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 | お見込みのとおり。 |
| ６ | 積算時の鉄ｽｸﾗｯﾌﾟの規格はﾍﾋﾞｰH3と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 | 積算時の鉄スクラップの規格はヘビーＨ２です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）